SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA
BASADO EN DEEP LEARNING
PARA LA TRADUCCIÓN DE LENGUA DE SEÑAS PERUANA A TEXTO CASTELLANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAN DE MEJORA

Maestría en Inteligencia Artificial  ·  Lima, Junio 2026  ·  Sprint 10v2

# 1. OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un sistema integral basado en Deep Learning para lograr la traducción automática de la Lengua de Señas Peruana (LSP) a texto en castellano en tiempo real, accesible mediante una aplicación web que permita a las ~532,000 personas sordas del Perú comunicarse con oyentes sin intermediarios.

## 1.1  Capacidades del sistema objetivo

Captura en tiempo real: Recepcionar señas LSP directamente desde cámara web (webcam, laptop, tablet y smartphone) con un flujo continuo de video a ≥ 24 FPS.

Procesamiento de video pregrabado: Aceptar archivos de video en formatos MP4, AVI y MOV con señas LSP grabadas previamente y traducirlos de forma asíncrona a texto castellano.

Traducción automática de alta precisión: Clasificar las señas con F1-macro ≥ 0.80 y latencia de inferencia ≤ 200 ms por seña, generando texto en castellano gramaticalmente correcto.

# 2. DATOS UTILIZADOS

## 2.1  Fuente oficial del dataset

El dataset utilizado es el conjunto oficial de Lengua de Señas Peruana, alojado en Google Drive y compuesto por tres archivos principales:

| Archivo | Tamaño | Contenido | Uso en el pipeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Videos.tar | 1.0 GB | Videos MP4 por clase/seña | Fuente original → re-extracción de keypoints |
| Keypoints.tar | 690 MB | Landmarks pre-extraídos (.pkl por video) | INPUT principal del modelo (evita re-procesar video) |
| SRT.tar | 191 KB | Subtítulos en castellano por video | Ground truth para WER/BLEU (pendiente integración) |

## 2.2  Dataset procesado (dataset_s10.npz)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Formato tensor | [4,176 muestras × 30 frames × 150 dimensiones] |
| Total muestras | 4,176 (dataset_s10.npz) / 7,536 (dataset S9 sin cap) |
| Clases brutas | 1,163 etiquetas únicas |
| Clases activas (≥ 2) | 482 señas → utilizadas para entrenamiento |
| Clases con ≥ 5 muestras | 207 señas (43% del vocabulario activo) |
| Clases con ≥ 10 muestras | 105 señas (22% del vocabulario activo) |
| Media muestras / clase | 3.6 muestras/clase (crítico: muy bajo) |
| Máx. muestras / clase | 105 muestras (señas más representadas) |
| Grupos únicos | 1,238 grupos (fuente/clase) para validación cruzada |
| Duración / seña | 30 frames ≈ 1 segundo a 30 FPS |
| Dimensiones / frame | 150 dim = pose x/y (66) + mano_izq x/y (42) + mano_der x/y (42) |
| Extractor de landmarks | MediaPipe Holistic (33 pose + 21 mano_izq + 21 mano_der) |

## 2.3  Fuentes y composición del dataset

| Fuente | Muestras | Clases | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PKL (señas dinámicas) | 3,684 | 1,086 | Señas de movimiento completo del LSP |
| Glosas | 252 | 128 | Frases y glosas del LSP peruano |
| Abecedario (cap=10) | 240 | 24 | Letras A–Z en LSP, cap. 10 muestras/letra |

## 2.4  Vocabulario disponible

Abecedario LSP: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ó  (26 letras)

Señas dinámicas: 456 señas del vocabulario cotidiano LSP peruano (saludos, familia, acciones, números, colores, emociones, verbos, sustantivos, etc.)

Muestra del vocabulario: ABURRIDO, AGUA, AYUDA, CASA, COMER, CONTAR-NUMEROS, DOCTOR, FAMILIA, GRACIAS, HOLA, LLOVER, TRABAJO, YO, …

Nota crítica: El vocabulario incluye 1,163 etiquetas brutas pero solo 482 tienen ≥ 2 muestras para entrenamiento. El 58% de etiquetas tiene una sola muestra y no puede entrenarse actualmente.

# 3. ESTADO TÉCNICO ACTUAL

## 3.1  Arquitectura del modelo de clasificación

El mejor modelo de clasificación actual es LSPLSTMBidirS10 (Sprint 10):

Tipo: LSTM Bidireccional con mecanismo de atención temporal

Capa de proyección: Linear(150 → 128) + LayerNorm + GELU + Dropout

LSTM: Bidireccional, hidden=256, n_layers=1, batch_first=True

Atención: TemporalAttention → Linear(512 → 1) + Softmax → suma ponderada

Cabeza clasificadora: Dropout → Linear(512→256) → GELU → Dropout → Linear(256→482)

Parámetros totales: 1,065,827  (ratio: 255:1 datos/parámetros)

Hiperparámetros S10: hidden=256, n_layers=1, dropout=0.20, lr=4.09e-3, label_smoothing=0.15, weight_decay=1e-4

Scheduler: CosineAnnealingLR(T_max=80)  |  Optimizador: AdamW

Regularización: WeightedRandomSampler + ClassWeights + LabelSmoothing + Dropout

Calibración: Temperature Scaling (T*=3.04) → ECE: 0.427→0.033  (92% reducción)

## 3.2  Pipeline de inferencia

Flujo completo de datos desde la cámara hasta el texto generado:

Captura: OpenCV captura frame de cámara web (640×480 px, 30 FPS)

Extracción: MediaPipe Holistic extrae 75 landmarks (pose 33 + manos 21+21)

Vectorización: Coordenadas x/y → vector de 150 dimensiones por frame

Ventana temporal: Buffer circular de 30 frames = tensor [1 × 30 × 150]

Inferencia: ONNX Runtime → lstm_s10.onnx → logits [1 × 482]  en 0.9 ms

Calibración: softmax(logits / T*=3.04) → probabilidades calibradas

Salida: Etiqueta de la seña + confianza → texto castellano

## 3.3  Métricas alcanzadas por sprint

| Sprint | Modelo | F1-val | F1-test | Latencia | ECE | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | LogReg | 0.0068 ±0.001 | 0.0058 | 0.1 ms | — | GroupKFold(5) |
| S5 | SVC-RBF | 0.0041 ±0.001 | 0.0035 | 0.8 ms | — | GroupKFold(5) |
| S6 | RF default | 0.0038 ±0.001 | 0.0032 | 0.02 ms | — | GroupKFold(5) |
| S7 | RF HPO-30 | 0.0041 ±0.000 | 0.0036 | 0.02 ms | — | GroupKFold(5) |
| S8 | RF Bay50 | 0.0045 ±0.000 | 0.0040 | 0.02 ms | — | GroupKFold(5) |
| S9 | LSTM Bidir S9 | 0.0365 | 0.0109 | 48 ms | 0.427 | SSS(70/15/15) |
| S10 ★ | LSTM Bidir S10 | 0.0262 ±0.007 | 0.0302 | 0.9 ms | 0.033 | KFold(5) |
| S10v2 | LSTM S10 + HE3 | 0.0199 ±0.010 | 0.0091 | 0.9 ms | 0.038 | KFold(5)+GHold |
| Meta | Objetivo sistema | — | ≥ 0.80 | ≤200ms | ≤0.05 | Validación ext. |

# 4. BRECHAS Y MEJORAS NECESARIAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS

La siguiente sección detalla las diferencias entre el estado actual y los requisitos del sistema objetivo, organizadas por cada capacidad requerida.

## 4.1  Capacidad 1 — Captura en tiempo real (webcam, tablet, smartphone)

| Componente | Estado actual | Objetivo / Mejora requerida |
| --- | --- | --- |
| Captura cámara | OpenCV local (app_gradio.py) Solo funciona en PC con Python instalado | WebRTC en navegador → acceso a cámara sin instalar nada Compatible con Chrome/Safari mobile |
| Extracción landmarks | MediaPipe Holistic en Python (venv311) 75 landmarks, 150 dims, 30 FPS en MPS | MediaPipe.js en browser O Servidor FastAPI que recibe frames y devuelve landmarks |
| Interfaz web | Gradio local (puerto 7860) No accesible desde mobile sin URL pública | React + TailwindCSS con Canvas overlay de landmarks PWA instalable en smartphone |
| Compatibilidad mobile | No probado en móvil/tablet Gradio no está optimizado para pantallas táctiles | Diseño responsive (Mobile-first) Soporte touch events + orientación landscape |

Acciones concretas:

S11 — Frontend React: Crear componente <CameraCapture /> con getUserMedia() + Canvas overlay para visualizar landmarks en tiempo real sobre el video de la cámara.

S11 — WebSocket streaming: Endpoint FastAPI /ws/predict que recibe frames JPEG cada 33 ms (30 FPS), extrae landmarks en servidor y devuelve la predicción con confianza.

S11 — PWA: Configurar manifest.json + Service Worker para que la app web sea instalable como aplicación nativa en Android/iOS.

S12 — MediaPipe WASM: Evaluar MediaPipe.js (ejecución en navegador) para reducir latencia de red en dispositivos móviles de gama media.

## 4.2  Capacidad 2 — Procesamiento de video pregrabado (MP4, AVI, MOV)

| Componente | Estado actual | Objetivo / Mejora requerida |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de video | Gradio acepta video MP4 para demo Sin validación de formato ni tamaño | Endpoint POST /api/translate-video con soporte MP4, AVI, MOV FFmpeg para normalización de formato |
| Extracción por lotes | MediaPipe frame-by-frame en Python No hay pipeline de batch processing | Pipeline paralelo: FFmpeg extrae frames → MediaPipe por batch → modelo por ventanas de 30 frames |
| Feedback de progreso | Sin barra de progreso para videos largos | WebSocket de progreso en tiempo real: frame N/Total + predicciones parciales |
| Métricas de traducción | WER/BLEU no calculados SRT.tar pendiente de integrar | Integrar SRT.tar → cálculo automático de WER y BLEU Score Tablero de métricas por video procesado |

Acciones concretas:

S11 — API de video: Endpoint POST /api/video/upload que acepta MP4/AVI/MOV, extrae frames con OpenCV/FFmpeg y devuelve JSON con texto traducido + timestamps.

S11 — Progreso WebSocket: Canal /ws/video/{job_id} que emite eventos progress:% y partial_text conforme el video se procesa.

S12 — Integración SRT: Cargar SRT.tar, alinear timestamps con predicciones del modelo y calcular WER (Word Error Rate) y BLEU Score para evaluar calidad de traducción de frases.

S12 — Modo subtítulos: Generar archivo SRT/VTT de salida con la traducción al castellano para descarga junto con el video procesado.

## 4.3  Capacidad 3 — Traducción automática con alta precisión y latencia ≤ 200 ms

| Indicador | Estado S10 | Objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-macro (precisión) | 0.0302 | ≥ 0.80 | CRÍTICA — 26.5× inferior al objetivo |
| Latencia inferencia ONNX | 0.9 ms | ≤ 200 ms | CUMPLE — margen amplio |
| Latencia end-to-end | No medida | ≤ 200 ms | PENDIENTE — incluir captura+extracción |
| FPS interfaz web | No medido | ≥ 24 FPS | PENDIENTE — depende del frontend |
| Top-3 Accuracy | N/A (S10v2: 0.040) | ≥ 0.50 | GRANDE |
| WER (frases) | No calculado | ≤ 50% | PENDIENTE — requiere SRT |
| ECE (calibración) | 0.033 | ≤ 0.05 | CUMPLE ✅ |

Causa raíz del bajo F1 y plan de mejora:

Datos insuficientes (causa principal): 3.6 muestras/clase en promedio (se necesitan ≥ 50/clase para DL efectivo). Plan: recolectar 50+ muestras por las 482 clases activas = 24,100 muestras mínimas.

Desbalance extremo de clases: Las 24 letras del abecedario dominaban el S9 (3,600/7,536 = 48%). S10 lo mitigó con cap=10, pero el problema persiste a nivel de señas dinámicas.

Sin post-proceso NLP: LSP usa orden SOV (Sujeto-Objeto-Verbo). Sin BERT español que reordene a SVO castellano, el texto generado es gramaticalmente incorrecto aunque las señas se clasifiquen bien.

Sin segmentación temporal: El modelo clasifica ventanas fijas de 30 frames. Sin algoritmo de segmentación que detecte inicio/fin de cada seña, las predicciones se solapan.

Sin transfer learning de grandes datasets: El modelo entrena desde cero. Pre-entrenar con datasets internacionales de señas (WLASL, AUTSL) y hacer fine-tuning con LSP aceleraría la convergencia.

# 5. ROADMAP DE MEJORAS POR SPRINT

| Sprint | Prioridad | Mejora | Impacto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S11 | 🔴 ALTA | Frontend React: WebRTC + Canvas overlay + PWA | Habilita Capacidad 1 en cualquier dispositivo |
| S11 | 🔴 ALTA | FastAPI WebSocket streaming (/ws/predict) | Latencia end-to-end < 300 ms medida y controlada |
| S11 | 🔴 ALTA | BERT español: corrección SOV→SVO | Texto gramaticalmente correcto en castellano |
| S11 | 🟡 MEDIA | API video: POST /api/video/upload (MP4/AVI/MOV) | Habilita Capacidad 2 de video pregrabado |
| S11 | 🟡 MEDIA | Deploy permanente HuggingFace Spaces | Acceso público desde cualquier dispositivo |
| S12 | 🔴 ALTA | Recolección masiva de datos: 50+ muestras/clase | F1-macro estimado > 0.15 (5× mejora) |
| S12 | 🔴 ALTA | Integración SRT.tar: cálculo WER y BLEU | Habilita Capacidad 3 con métricas de frases |
| S12 | 🟡 MEDIA | Transfer learning desde WLASL/AUTSL + fine-tune LSP | F1-macro estimado > 0.40 con menos datos LSP |
| S13 | 🟡 MEDIA | Segmentación temporal automática de señas | Traducción continua sin ventanas fijas |

# 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA OBJETIVO

## 6.1  Requisitos de rendimiento

| Requisito | Valor objetivo | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| F1-macro clasificación | ≥ 0.80 | 0.0302 ❌ |
| Latencia inferencia | ≤ 200 ms | 0.9 ms ✅ |
| Latencia end-to-end | ≤ 200 ms | Pendiente medir |
| Throughput (FPS) | ≥ 24 FPS | Pendiente medir |
| ECE (calibración) | ≤ 0.05 | 0.033 ✅ |
| WER (frases) | ≤ 50% | Pendiente SRT |
| BLEU Score | ≥ 0.10 | Pendiente SRT |
| Disponibilidad servicio | ≥ 99% | Local only |

## 6.2  Stack tecnológico completo

| Capa | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Captura | OpenCV + WebRTC + MediaPipe Holistic | ✅ Parcial (local) |
| Extracción features | MediaPipe Holistic → 150 dims × 30 frames | ✅ Implementado |
| Modelo DL | LSTM Bidir 256h + Attn → 482 clases (ONNX opset 17) | ✅ S10 mejor |
| Calibración | Temperature Scaling (T*=3.04, ECE=0.033) | ✅ Implementado |
| Post-proceso NLP | BERT español (bert-base-spanish-wwm-cased) | ❌ Pendiente |
| Backend API | FastAPI + WebSocket streaming (Python 3.11) | ⚠️ Esqueleto |
| Frontend | React 18 + TailwindCSS + Canvas API + Web Speech API | ❌ Pendiente |
| Deploy | HuggingFace Spaces + Docker + ONNX Runtime | ⚠️ Parcial |

Proyecto TRADUCTOR LSP  ·  Maestría en IA  ·  Lima 2026  |  Rama: SEMANA10  ·  Sprint 10v2  ·  github.com/Juan-inf/TRADUCTORLSP